# Chaos Engineering Workshop

Omnichannel platform felkészítési program

Prepared for: MVMI Informatika Zrt.

Contact: Dabóczy Mihály, Szacsúri László

Offer Date: 2026-04-14

Version: 1.0

Prepared by:
Becze Szabolcs, Cloud Platform Services, Sonrisa Technologies

Security Classification:

Confidential

Tartalomjegyzék

1	Vezetői összefoglaló	2

2	A szolgáltatás terjedelme	3

2.1	Oktatási fázis (1-2. hét)	4

2.2	Gyakorlati fázis / GameDay-ek (3. hét)	4

2.3	Folyamatos Chaos Engineering program (éves, ajánlott!)	5

3	Időkeretterv	6

4	Csapat és megközelítés	7

4.1	CPS csapat (Red Team)	8

4.2	CPS csapat feladatai fázisonként	8

5	Árazás	8

5.1	3 hetes intenzív workshop	9

5.2	Folyamatos program (éves)	9

5.3	Teljes összesités	9

6	Feltételek	9

6.1	Érvényesség	10

6.2	Előfeltételek	10

6.3	Ami nem képezi az ajánlat részét	10

# Vezetői összefoglaló

A Sonrisa CPS egy 3 hetes intenzív Chaos Engineering Workshop programot javasol az MVMI Omnichannel platformjának üzemeltetői csapata számára. A program célja, hogy a csapat szimulált, kontrollált környezetben gyakorolhassa az incidenskezelést, és ezáltal magabiztosabban reagáljon éles helyzetekben.

A megközelítésünk a chaos engineering filozófiáját követi: strukturált, hipotézis-vezérelt kísérletezés a rendszer különböző rétegein, ahol a CPS “támadó” (Red Team) és az MVMI csapat “védő” (Blue Team) szerepben dolgozik együtt.

# A szolgáltatás terjedelme

A program három fázisból áll. Az első két fázis képezi a 3 hetes intenzív workshop-ot, a harmadik fázis egy folyamatos, éves program.

## Oktatási fázis (1-2. hét)

A CPS csapat egy strukturált roadmap-et készít az Omnichannel rendszer különböző területeihez, és átadja a felkészülési anyagot az MVMI csapatnak. A csapat önállóan dolgozza fel az anyagot, a CPS pedig rendelkezésre áll kérdések megválaszolására és konzultációra.

Tartalom:

- Chaos engineering alapelvek: hipotézis-vezérelt kísérletezés, steady state definiálás, blast radius minimalizálás

- Az Omnichannel rendszer architekturális áttekintése támadási felületenként

- Monitoring részletes áttekintés: Kibana (logok), Grafana (metrikák), Jaeger (trace-ek) hatékonyabb használata

- Incidenskezelés best practice: eszkalációs utak, kommunikáció, post-mortem sablon

- Runbook írási gyakorlat: hogyan dokumentáljuk az incidensválaszokat

Deliverable: Chaos Engineering Roadmap dokumentum, incidenskezelés sablon, runbook template-ek.

## Gyakorlati fázis / GameDay-ek (3. hét)

A gyakorlati fázis az oktatási fázis eredményétől függően alakul - minél jobban halad a csapat, annál komplexebb szcenáriókkal dolgozunk. A cél az, hogy itt töltsük a legtöbb időt, élőben gyakorolva az incidenskezelést.

A CPS Red Team-ként tervezett, kontrollált hibaforrásokat injektál az Omnichannel rendszerbe, míg az MVMI Blue Team-ként detektál, diagnosztizál és helyreállít. Minden GameDay egy 4 órás strukturált session, amelyet felkészülési idő és post-mortem review egészít ki.

4 szcenárió-típus, az Omni rendszerre szabva:

| # | Típus | Konkrét Omni példák | Idő |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alkalmazás szintű hiba | Kezeletlen kivétel a Portal/API rétegben; Data Bridge hibás válasz az SAP IS-U felé; Translation Service kiesés; Config Server rossz érték injektálás | 4 óra + felkészülés |
| 2 | Terhelési szimuláció | API gateway throttling / kvóta lock; RabbitMQ queue overflow; PostgreSQL connection pool kimerülés; Redis cache flush; NFS I/O túlterhelees | 4 óra + felkészülés |
| 3 | Security audit | Fraudulens felhasználói aktivitás szimuláció; OAuth2 token manipuláció; Log elemzés Kibana-ban; Integráció visszaélés nyomkövetés (Facekom, CIB) | 4 óra + felkészülés |
| 4 | Komponens knockout | Teljes API réteg kiütése (gateway down); PostgreSQL primary node kiesés (failover); Data Bridge leállítás (SAP IS-U megakad); OpenShift pod/node kiütés; Firebase kiesés | 4 óra + felkészülés |

Deliverable: Szcenáriótervek, GameDay jegyzőkönyvek, post-mortem review dokumentumok, MTTR mérési eredmények.

## Folyamatos Chaos Engineering program (éves, ajánlott!)

A 3 hetes intenzív workshop önmagában megalapozza a szemléletet, de a valódi eredmény a folyamatos gyakorlásból jön. Az incidenskezelés olyan készség, amit rendszeresen kell edzeni.

A folyamatos program keretében havi 40 lehívható órát biztosítunk, amelyből a CPS minden hónapban legalább egy szimulációt tervez és végrehajt a rendszer különböző területein. A keret rugalmasan beosztható: a szimulációk mellett konzultáció, runbook fejlesztés, monitoring finomhangolás és post-mortem review is benne van. A csapat minden hónapban más típusú kihívással találkozik, így fokozatosan lefedi az Omni rendszer teljes felületét.

A havi MTTR mérések objektíven mutatják a fejlődést, és az év végére az MVMI csapat önállóan, magabiztosan fogja kezelni a legtöbb incidenst.

- Havi 40 lehívható órát tartalmazó szerződés

- Havonta legalább 1 szimulált GameDay session (CPS tervezi és végrehajtja)

- Új szcenáriók a rendszer különböző területeire (nem ismétlés)

- MTTR mérés és fejlődés követés havi riporttal

- Időtartam: 2026. májustól 2027. áprilisig (12 hónap)

Formátum: Chaos Engineering as a Service. Nem passzív oktatás, hanem aktív, szimulált incidenskezelési gyakorlat a rendszer különböző rétegein.

# Időkeretterv

| Hét | Fázis | Deliverable-ök | CPS ráfordítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2. hét | Oktatási fázis | Roadmap, monitoring workshop, runbook sablonok, incidenskezelési folyamat | ~40 óra |
| 3. hét | GameDay-ek (4 session) | Szcenáriótervek, élőben végrehajtott szimuláció, post-mortem review-k | ~20 óra aktív + felkészülés |
| Hét 3 vége | Zárás | Összesitő riport, fejlesztési ajánlások, MTTR baseline | Benne van a 3. hétben |
| Május 2026 - Április 2027 | Folyamatos program | Havi GameDay, új szcenáriók, MTTR mérések | 40 óra/hó |

A pontos indulási időpont egyeztetés tárgyát képezi. A 3 hetes intenzív workshop hét elején indul és péntek délután zárással végződik.

# Csapat és megközelítés

## CPS csapat (Red Team)

A chaos engineering-ben a CPS a Red Team (támadó), az MVMI üzemeltetői csapata a Blue Team (védő). A CPS csapat feladata a hibák tervezése, injektálása és a post-mortem review levezetése.

|  | Red Team (CPS) | Blue Team (MVMI) |
| --- | --- | --- |
| Szerep | Hibákat tervez és injektál | Detektál, diagnosztizál, helyreállít |
| Cél | Felderíteni a gyenge pontokat | Bizonyítani, hogy képesek kezelni |
| Tudás | Mély architekturális ismeret | Operatív üzemeltetési tudás |
| Output | Szcenáriótervek, post-mortem | Incidenskezelés, runbookok, MTTR |

## CPS csapat feladatai fázisonként

1. fázis (Oktatás): Architect / Coach szerep. Roadmap készítés, elméleti alapok, monitoring workshop, incidenskezelési best practice, runbook írási gyakorlat.

2. fázis (GameDay-ek): Red Team Lead. Szcenáriók tervezése és végrehajtása. Minden GameDay után post-mortem review.

3. fázis (Folyamatos): Havi új szcenáriók, egyre komplexebbek. MVMI MTTR mérés és fejlődés követés.

# Árazás

## 3 hetes intenzív workshop

| Tétel | Mennyiség | Egységár | Összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Oktatási fázis + GameDay-ek (0.5 FTE, 3 hét) | 15 nap (60 óra) | 200.000 Ft/nap | 3.000.000 Ft |

## Folyamatos program (éves)

| Tétel | Mennyiség | Egységár | Összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Havi fix keretszerződés (12 hónap) | 40 óra/hó | 200.000 Ft/nap | 2.000.000 Ft/hó |
| 12 hónap összesen | 480 óra |  | 24.000.000 Ft |

## Teljes összesités

| Tétel | Összeg |
| --- | --- |
| 3 hetes intenzív workshop | 3.000.000 Ft |
| Folyamatos program, 12 hónap | 24.000.000 Ft |
| TOTAL | 27.000.000 Ft |

Az árak nettó árak, az ÁFA külön számítandó.

# Feltételek

## Érvényesség

Jelen ajánlat 2026. május 14-ig érvényes. Az érvényességi idő lejártát követően az ajánlat felülvizsgálat után újra kiértékelendő.

## Előfeltételek

- Az MVMI biztosítja a szükséges hozzáféréseket a teszt/staging környezetekhez (OpenShift, monitoring stack, adatbázisok)

- A GameDay session-ök nem éles környezetben történnek, hacsak erről külön megállapodás nem születik

- Az MVMI operációs csapat (Blue Team) résztvevőinek rendelkezésre állása a session-ök idején

- A CPS csapat előzetesen egyeztetett időpontokban végzi a szimulált hibainjektálást

## Ami nem képezi az ajánlat részét

- Éles környezetben történő chaos engineering (külön megállapodás tárgyát képezi)

- Fejlesztési munka (hibajavítás, új feature-ök) - a workshop célja az üzemeltetési képesség fejlesztése

- Harmadik felek rendszereinek tesztelése (SAP IS-U éles rendszer, CIB Bank, Facekom)

- Hardver vagy infrastruktúra beszerzés