# Implementációs fázisok

## Bevezetés

Az ügyfelek megfelelő támogatásához nélkülözhetetlen egy megbízható infrastruktúra, ami a különböző szolgáltatásaink megbízható alapját biztosítja. Ez nem csak a CPS csapat érdeke - megfelelő tervezéssel általános vállalati szintre hozható.

### Általános architektúra

Kubernetes alapú, menedzselt infrastruktúra, valamelyik cloudban.

## Ütemezés

### Phase 0: Cloud provider kiválasztása

A szóba jöhető Cloud Providerek: AWS, GCP, Azure, Oracle

A részletes analízist most nagyvonalúan félredobva az Oracle Cloud-ot javaslom: Egyfelől Oracle partnerek lettünk, hasznos lenne tapasztalatot szerznünk benne. Másfelől az Oracle Cloud elég nagyvonalú a belépő ügyfelekkel, a lenti infrastruktúrát gyakorlatilag ingyen kiépíthetjük és futtathatjuk, nincs trial időszak

### Phase 1: Operations Foundation

Step 0: Infrastructure Provisioning

Cél: Infrastruktúra template-alapú létrehozása, IaC (Infrastructure as Code), ismételhetőség

Komponensek:

- Terraform

- Gitlab pipeline

Step 0.5: CD Tool

L. Phase 3/step 3 - én ide tenném, de erősen kapcsolódik a CICD folyamathoz, ami még nem elég érett itt.

Step 1: Monitoring, Alerting

Cél: Általános központi log, metrika és trace gyűjtő komponens kialakítása,

Komponensek:

- Victoria(Logs/Metrics/trace) https://victoriametrics.com

- Grafana https://grafana.com

Step 2: Environment Access, network security

Cél: Az adott környezet hatékony, biztonságos és kontrollált elérése (ssh, kubectl, app, db, etc.)

Komponensek:

- Teleport

Step 3: Ticketing

Cél: Incidenskezelési folyamatok, ügyeleti rend, eszkalációs utak, runbook-ok és post-mortem gyakorlat sok ügyfélre skálázva. Ezen felül ügyfélkommunikációs csatornák, SLA, átláthatóság.

Komponensek:

- Grafana Alertmanager

- Keep (?) https://docs.keephq.dev/overview/introduction

- Jira Cloud

### Phase 2: Intelligence

Step 1: Autonomous AI agent

Cél: Always-on AI agent kialakítása, ami folyamatosan figyel az alertekre, és reagál rájuk

Komponensek:

- Hermes (OpenClaw?) + vmelyik LLM (pl. MiniMax)

- Alert Agent

- Operator Agent

Step 2: Cost Management, Reporting

Cél: Erőforrás-felhasználás mérése és allokálása ügyfelenként, tagging, optimalizálási lehetőségek és költségjelentések.

Komponensek:

- Opencost (?)

- Finops Agent

### Phase 3: CI/CD

Step 1: CI/CD folyamat kodifikálása

Cél: Build, test és deploy folyamatok felépítése, release stratégia, rollback lehetőségek és a pipeline-ok skálázhatósága sok ügyfélre.

Komponensek:

Step 2: CI eszköz

Komponensek:

- Gitlab pipeline

- Test Agent

Step 3: CD eszköz

Komponensek:

- ArgoCD

- Deploy Agent